****

**PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

**FEEDME: SISTEM PEMBERI MAKAN KUCING OTOMATIS MENGGUNAKAN DETEKSI *CAT RECOGNITION***

**BIDANG KEGIATAN:**

**PKM KARSA CIPTA**

Diusulkan oleh :

Hasna Azhar Fauziyyah Amani; 161344013; Angkatan 2016

Muhammad Urfan Nafis; 151344020; Angkatan 2015

Nisa Nur Rizka Fitriyani; 171344023; Angkatan 2017

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**BANDUNG**

**2019**

PENGESAHAN PKM – KARSA CIPTA



DAFTAR ISI

[PENGESAHAN PKM – KARSA CIPTA ii](#_Toc534405599)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc534405600)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc534405601)

[1.1 Rumusan Masalah 2](#_Toc534405602)

[1.2 Tujuan 2](#_Toc534405603)

[1.3 Manfaat 2](#_Toc534405604)

[1.4 Luaran 2](#_Toc534405605)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3](#_Toc534405606)

[BAB III METODE PELAKSANAAN 2](#_Toc534405607)

[3.1 Perancangan 2](#_Toc534405608)

[3.2 Implementasi 2](#_Toc534405609)

[3.3 Pengujian 2](#_Toc534405610)

[3.4 Analisis 3](#_Toc534405611)

[BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 4](#_Toc534405612)

[4.1 Anggaran Biaya 4](#_Toc534405613)

[4.2 Jadwal Kegiatan 4](#_Toc534405614)

[DAFTAR PUSTAKA 6](#_Toc534405615)

[LAMPIRAN-LAMPIRAN 7](#_Toc534405616)

[Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pembimbing 7](#_Toc534405617)

[Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 14](#_Toc534405618)

[Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 16](#_Toc534405619)

[Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 17](#_Toc534405620)

[Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan 18](#_Toc534405621)

# PENDAHULUAN

Kucing merupakan hewan peliharaan terpopuler ke dua setelah anjing dengan kepemilikan sebesar 23% dari 27.000 lebih responden dari berbagai negara (GfK SE survey, 2016). Kucing juga merupakan hewan pintar yang memiliki ingatan jangka pendek yang kuat dan ingatan jangka panjang tidak kalah baiknya (T. J. Banks, 2016). Namun faktanya, banyak dari pemilik kucing salah dalam merawatnya. Pola makan yang tidak teratur dan jumlah pakan yang tidak jelas cenderung membuat kucing akan makan terus menerus, bermalas malasan, hingga menggemuk. Kucing obesitas berpotensi besar mengalami radang sendi (*arthritis*), diabetes dan jantung (Pertiwi, 2016). Terlebih jika pemilik memiliki peliharaan lebih dari satu, akan sulit mengingat kucing mana yang sudah ataupun belum makan. Masalah dalam hal lainnya, jika pemilik diharuskan meninggalkan hewan peliharaan mereka di rumah dalam jangka waktu yang lama.

Untuk solusi pertama *Programmable Pet Feeder*(Berhan, Ahemed, & Birhan, 2015), kelemahan dari sistem ini adalah alat yang digunakan tidak terjadwal sehingga pemilik harus selalu berada dekat alat untuk menjalankannya. Untuk alat pemberi makan dan minum kucing terjadwal otomatis berbasis mikrokontroler, sistem ini dikhususkan untuk pemilik yang memiliki hanya 1 peliharaan dan kucing dewasa (Ayunita, 2016). Karena sistem hanya akan membuka pada waktu tersebut dan porsi nya tidak dapat dirubah yaitu tetap setiap membuka. Sedangkan untuk sistem otomatis dengan kontrol sms(Susanto, Dharma, & Iqbal, 2013)(Singh, Sharma, Sood, & Singh, 2015), format SMS yang digunakan besifat *case sensitive* dan memerlukan biaya setiap kali pengontrolan dan porsi nya juga tetap. Untuk pemilik dengan kucing peliharaan lebih dari dua, alat-alat tersebut kurang direkomendasikan. Pada sistem monitoring dan otomatis berbasis IoT, sistem memberikan kucing akses penuh pada penyimpanan makanannya sehingga kita tidak dapat mengontrol kucing untuk makan karena setiap kucing yang memiliki tag dan ada pada area sensor IR akan membuka tempat penyimpanan makanan. Dalam pengembangannya, sensor IR ini dapat diganti dengan RFID sehingga dapat lebih akurat dan cepat dalam proses identifikasi, namun tetap tidak menyelesaikan masalah dalam pemberian control makanan kepada kucing(Subaashri, Sowndarya, Sowmiyalaxmi, Sivassan, & Rajasekaran, 2017)(Seungcheon, 2016).

Untuk hal tersebut, diusulkan sebuah judul penelitian “Feedme: Sistem Pemberi Makan Kucing Otomatis Menggunakan Deteksi Cat Recognition”. Pendeteksian kucing menggunakanmetode *haarcascade* untuk idetifikasi wajah (Howse, Hua, Puttemans, & Sinha, 2015). Selanjutnya hasil pendeteksian diolah dengan metode LBPH (*Local Binary Pattern Histogram*) digunakan untuk melakukan pengenalan wajah Kucing. Dengan metode tersebut wajah kucing tidak hanya dapat teridentifikasi, namun dapat dibedakan kucing satu dengan yang lain. Sistem tersebut akan terhubung dengan sistem pemberi makan otomatis yang pemiliknya dapat mengatur jadwal makan, monitoring berat, dan menentukan porsi makan.

Penelitian tentang topik ini telah dilakukan penulis dengan judul “perancangan dan realisasi sistem pemberi makan kucing dengan deteksi *cat recognation*”. Penelitian tersebut perlu disempurnakan dan dikembangkan dengan penambahan subsistem dan penyempurnaan pendeteksi kucing. Target yang ingin dicapai dari alat ini adalah sistem dapat mendeteksian wajah kucing dengan akurat lalu menidentifikasi kucing sesuai dengan database yang ada. Lalu sistem pendeteksi tersebut dapat terintegrasi pada sistem pemberi makan kucing.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, belum ada alat pemberi makan kucing otomatis yang terintegrasi dengan pendeteksi kucing. Dengan demikian dirumuskan pertanyaan ilmiah sebagai berikut.

Bagaimana cara mendeteksi kucing?

Bagaimana cara membuat sistem makan kucing secara otomatis?

Bagaimana mengontrol sistem makan kucing dari jarak jauh?

## Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan proposal ini adalah merealisasikan sistem pemberi makan kucing otomatis menggunakan deteksi *cat recognition* yang mampu mendeteksi dan mengidentifikasi lebih dari satu ekor kucing.

## Manfaat

Alat ini dapat digunakan tanpa adanya campur tangan manusia di sekitarnya. Sehingga jika pemilik diharuskan meninggalkan kucing peliharaan di rumah. Alat ini dapat memberikan makanan dan memantau berat kucing. Alat ini juga ramah terhadap kucing kecil maupun dewasa, dan fitur *cat recognition* pada alat ini dirancang untuk pemilik yang memelihara lebih dari satu ekor kucing.

## Luaran

Luaran yang diharapkan dari pembuatan proposal ini adalah artikel ilmiah dan prototipe sistem pemberi makan kucing otomatis dengan pendeteksi kucing yang dapat digunakan pemilik yang memelihara lebih dari 1 ekor kucing dan tidak hanya dapat memberikan makanan secara otomatis dan terjadwal, namun dapat memonitoring berat kucing. Serta tetap dapat berjalan otomatis tanpa adanya pemilik disekitar alat tersebut.

# TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai macam metode untuk mengatasi masalah pemberian makan kucing peliharaan telah banyak diajukan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan sistem pemberi makan peliharaan terprogram (Berhan et al., 2015). Lebih jauh, efisiensi pemberian makan kucing dapat ditingkatkan dengan alat pemberi makan dan minum kucing terjadwal otomatis berbasis mikrokontroler (Ayunita, 2016). Seiring dengan berjalannya waktu sistem ini berkembang dengan fitur kontrol *sms gateway* sehingga dapat mengontrol pemberian makan dari jarak jauh (Susanto et al., 2013)(Singh et al., 2015). Dalam perkembangannya sistem ini dapat digunakan untuk pemilik dengan jumlah kucing peliharaannya lebih dari satu dengan menggunakan fitur sensor berbasis IoT sehingga sistem ini jauh lebih modern dibandingkan dengan sistem *sms gateway* (Subaashri et al., 2017)(Seungcheon, 2016). Sensor IR yang digunakan dapat diganti dengan RFID agar dapat lebih akurat dan cepat dalam proses identifikasi (Badmus, 2015).

Solusi pertama adalah sistem pemberi makan peliharan terprogram. Alat ini merupakan Alat pemberi makan untuk hewan peliharaan berbasis *microcontroller*. Alat ini memiliki 4 tipe makanan yang dapat dipilih menggunakan *rotary switch* 4 mode (Berhan et al., 2015). Jumlah porsi yang keluar dapat diatur melalui program namun tidak tertakar. Alat ini tidak memiliki jadwal otomatis sehingga, saat kucing hendak makan, pemilik memutar *switch* tersebut sesuai dengan makanan yang diinginkan. Hal tersebut membuat alat ini tidak otomatis sehingga perlu adanya pemilik setiap saat hewan peliharaan akan makan.

Selanjutnya adalah alat pemberi makan dan minum kucing terjadwal otomatis berbasis *mikrocontroller.* Pada alat pemberi makan dan minum hewan kucing terjadwal otomatis ini, digunakan RTC (*Real Time Clock*) seri DS1307 sebagai acuan waktu utama yang dapat diatur sesuai dengan keperluan serta memiliki ketepatan waktu yang baik sehingga alat dapat berfungsi secara *real-time* (Ayunita, 2016). Jadwal dapat diatur berbeda sehingga jadwal dapat diatur untuk pagi dan sore. Selain itu, jadwal juga dapat diatur hingga hari yang ditentukan. Sistem ini dikhususkan untuk pemilik yang hanya memiliki 1 peliharaan kucing dewasa. Hal ini karena sistem hanya akan membuka pada waktu tersebut dan porsi nya tidak dapat dirubah, yaitu tetap 50 gram setiap membuka.

Teknologi ini kemudian dikembangkan dengan penambahan *gateway SMS* sebagai kontrol jarak jauh bagi alat pemberi makan kucing otomatis. Teknologi ini pada dasarnya mirip dengan yang sebelumnya, namun memiliki kontrol jarak jauh melalui *SMS gateway.* Pada saat alat mengidentifikasi adanya pesan masuk, alat akan langsung menjalankan program pengecekan nomor telepon yang masuk. Jika nomor telepon dinyatakan benar atau sesuai dengan database yang ada, alat akan kembali menguji isi pesan yang diterimanya. Jika isi pesan sesuai dengan format isi pesan yang disediakan, alat akan langsung memproses permintaan tersebut dan memberikan respon ke nomor pengirim tadi. Jika alat tidak menemukan kecocokan isi pesan yang diterimnya dengan database yang tersedia, alat akan langsung mengirim pesan ke nomor pengirim bahwa format pesan yang dikirimkannya salah. Makanan akan keluar seketika ketika pesan “Beri Makan” diterima. (Susanto et al., 2013)

Format SMS yang digunakan besifat case sensitive sehingga jika salah penulisan huruf besarnya akan direspon salah oleh program. Selanjutnya kekurangan dari alat ini adalah jumlah makanan yang keluar dari alat tidak dapat diubah dan hanya cocok untuk kucing dewasa atau kucing tertentu. Saat jarak jauh pemilik yang memiliki lebih dari 1 kucing sulit untuk mengontrol kucing mana yang sudah makan dan belum.

Terakhir, sebuah sistem monitoring dan memberi makan peliharaan otomatis menggunakan IoT Sistem ini adalah pemantauan hewan peliharaan otomatis dan sistem pemberian makan menggunakan Internet of Things. Sistem perawatan hewan peliharaan ini adalah sistem lengkap untuk memantau aktivitas hewan (Subaashri et al., 2017). Dari segi pemberian makanannya, alat ini memiliki penutup mangkuk yang terbuka dan menutup secara otomatis. Penutup mangkuk digerakkan oleh sensor jarak inframerah dan motor listrik yang dioperasikan dengan baterai. Sensor IR mendeteksi keberadaan hewan peliharaan dan kemudian membuka penutup, memungkinkan hanya hewan peliharaan yang memiliki akses ke makanan. Ketika hewan peliharaan keluar dari jangkauan sensor, penutup mangkuk menutup secara otomatis. Ini membuat debu, kotoran, lalat atau serangga lainnya mencapai makanan dan membuat makanan tetap segar. Sistem pengumpan hewan peliharaan terdiri dari server kontrol, satu pengumpan hewan peliharaan pintar, dan tag pada kalung kucing.

Sistem ini memberikan kucing akses penuh pada penyimpanan makanan nya. Kita tidak dapat mengotrol kucing untuk makan. Karena setiap kucing yang memiliki tag dan ada pada area sensor IR maka tempat penyimpanan makan akan terbuka.

Dalam pengembangan nya sensor IR ini dapat diganti dengan RFID sehingga dapat lebih akurat dan cepat dalam proses identifikasi, namun tetap tidak menyelesaikan masalah dalam pemberian control makanan kepada kucing.

Untuk hal tersebut, diusulkan sebuah sistem bernama FeedME yaitu sistem pemberi makan kucing otomatis dengan menggukan *cat recognition*. Sebuah sistem dengan menggunakan *software* pendeteksian kucing menggunakanmetode *haarcascade* untuk idetifikasi wajah (Howse et al., 2015). Metode LBPH (*Local Binary Pattern Histogram*) digunakan untuk melakukan pengenalan wajah Kucing. Dengan metode tersebut wajah kucing tidak hanya dapat teridentifikasi, namun dapat dibedakan berdasarkan warna dan bentuk muka. Sehingga membedakan berbagai kucing.

Dengan menggunakan metode identifikasi wajah kucing dengan metode haarcascade Kamera akan mendeteksi wajah kucing setelah itu akan mencari dan menklasifikasi dengan database atau profil kucing yang ada. Jika objek yang terdeteksi adalah kucing yang sesuai dengan database, sistem akan secara akurat memberikan makanan kepada kucing sesuai dengan profil kucingnya. Jika pemilik memiliki lebih dari 1 kucing, setiap kucing akan memiliki porsi makan masing-masing dan tidak akan tertukar porsinya.

Saat kucing terdeteksi oleh *cat recognition*, sistem akan secara otomatis mengeluarkan jumlah makanan sesuai dengan profil yang diatur oleh pemilik untuk kucing tersebut dan memberikan pemberitahuan ke *smartphone* pemilik. Pemilik dapat mengatur profil dari setiap kucing pada telepon genggam dengan sistem operasi android. Selain itu, Pemilik juga dapat mengatur jadwal waktu bagi kucing untuk makan, sehingga jika kucing datang tidak pada waktu makan, sistem tidak akan mengeluarkan makanan. Sistem ini juga dilengkapi dengan monitoring berat badan kucing sehingga pemilik dapat memiliki referensi jumlah makanan yang akan diberikan kepada kucing.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
| *Programmable Pet Feeder* | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Alat pemberi makan dan minum kucing terjadwal otomatis berbasis mikrokontroler | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| Alat pemberi makan kucing otomatis dengan kontrol sms | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |
| pemberi makan peliharaan otomatis menggunakan IoT dan sensor IR | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| Alat pemberi makan kucing otomatis menggunakan RFID | ✓ |  | ✓ |  |  |  | ✓ |
| FeedMe | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |

**Tabel 3*.*** Perbandingan pemberi makan kucing otomatis yang sudah ada

Ket:

A = otomatis

B = terjadwal;

C = Pengaturan porsi;

D = lebih dari 1 jenis makanan;

E = monitoring berat;

F = terkontrol jarak jauh;

G = membedakan kucing;

# METODE PELAKSANAAN

## Perancangan

Tahap awal dalam pengerjaan adalah membuat perancangan sistem. Pada alat ini dibagi menjadi 4 *sub sistem* yaitu *sub sistem* pemberi makan kucing otomatis, *sub sistem cat recognation, sub sistem* server, *sub sistem* android. Sub sistem pemberi makan kucing menggunakan mikrokontroler Arduino uno R3 dan sub sistem *cat recognition* menggunakan Raspberry Pi 3 B+. Penggunaan dua mikrokontroler ini karena pada sistem cat recognition menggunakan camera yang cukup memakan sumber daya dan program deteksi yang berat sehingga perlu adanya mikrokontroler tambahan pada subsistem lain agar tidak membebani Raspberry Pi 3 B+.

Sistem terdiri dari bagian perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Pada sistem ini, terdapat dua bagian *software: software* pada *smartphone android* untuk konfigurasi dan monitoring sistem dan *software* pada alat sebagai pendeteksi kucing. Sedangkan *hardware* digunakan untuk pengontrol kerja alat. Pendeteksian kucing dirancang dengan mempertimbangkan efektifitas dan akurasi dari metode yang akan digunakan. Rancangan ukuran alat ditentukan dengan mempertimbangkan ukuran komponen-komponen yang akan ditempatkan didalam alat dan volume makanan yang akan disimpan pada alat.

## Implementasi

Beberapa bagian sub-sistem direalisasikan secara paralel. Pembuatan *hardware* dan *software* dapat dilakukan secara parallel. Pembuatan *software* pendeteksian kucing menggunakan *haarcascade* untuk idetifikasi wajah dan LBPH (*Local Binary Pattern Histogram*) digunakan untuk melakukan pengenalan wajah Kucing*.* Pendeteksi kucing ini dibuat sesuai dengan metode atau algoritma yang telah ditentukan dalam perancangan. *Case* alat dibuat berdasarkan rancangan yang telah ditentukan menggunakan bahan akrilik. Pada *case,* terdapat tempat untuk penempatan komponen-komponen yang digunakan. Sistem basis data dibuat sebagai tempat penyimpanan data-data kucing dan konfigurasi dari alat-alat. Semua sub-bagian kemudian diintegrasikan untuk menjadi sistem yang utuh.

## Pengujian

*Software* pengatur alatpada *smartphone* android diuji dengan pertama-tama, memastikan *smartphone* dapat terhubung dengan alat melalui internet. Setelah terhubung melalui internet, alat dapat dikonfigurasikan menggunakan *smartphone* melalui internet. Pengguna dapat memonitor alat melalui *smartphone-*nya dan menerima notifikasi saat kucing sedang makan.

Pendeteksi kucing diuji berdasarkan akurasinya dalam mendeteksi kucing yang valid. Pendeteksi kucing harus mampu membedakan antara satu kucing dengan kucing lain dan mampu mengenali “identitas” dari kucing yang terdaftar pada *database*.

Alat pemberi makan diuji berdasarkan ketepatannya dalam memberikan jumlah makanan sesuai dengan data kebutuhan makanan kucing tertentu. Kemudian komponen pengukur beban/massa makanan dan kucing diuji berdasarkan ketepatannya dalam mengukur nilai massa. Pada tempat penyimpan makanan, komponen pengukur beban ini harus mampu memberikan informasi mengenai ketersediaan makanan kepada pemilik kucing. Pada saat persediaan makanan telah habis, indikator pada alat harus menyala dan pengguna menerima notifikasi melaui *smartphone*.

## Analisis

Pada tahap ini akan dianalisis hasil kinerja dari Pendeteksi kucing yaitu akurasi sensor dalam mendeteksi dan menklasifikasi kucing. Analisis juga dilakukan pada sensor berat yaitu, keakuratan sensor dalam menuangkan jumlah porsi yang telah diatur. Kemudian akan dianalisis pula pengujian mengenai ketepatan sistem dari segi *software* dalam pengiriman data pada *database* maupun *smartphone*.

# BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Berikut adalah rincian biaya dan jadwal kegiatan yang dibutuhkan dalam kegiatan PKM ini.

## Anggaran Biaya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Pengeluaran** | **Biaya (Rp)** |
| 1 | Peralatan Penunjang | 3.950.000,- |
| 2 | Bahan Habis Pakai | 3.768.000,- |
| 3 | Perjalanan | 342.000,- |
| 4 | Lain - lain | 4.250.000,- |
| Jumlah | | 12.310.000,- |

**Tabel 2.** Ringkasan Anggaran Biaya PKM-KC

## Jadwal Kegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis kegiatan** | **Bulan Ke-** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perancangan | | | | | |
|  | Sistem *Design* |  |  |  |  |  |
|  | Sistem *Breakdown* |  |  |  |  |  |
|  | *Software Design* |  |  |  |  |  |
| 2 | Persiapan | | | | | |
|  | Studi *Data Sheet* |  |  |  |  |  |
|  | Studi Pasar |  |  |  |  |  |
|  | Pembelian Alat dan Komponen |  |  |  |  |  |
| 3 | Realisasi/Implementasi | | | | | |
|  | Perancangan dan Realiasi Rangka Mekanik |  |  |  |  |  |
|  | Pembuatan Sistem Pendeteksi Beban |  |  |  |  |  |
|  | Perancangan *Software* Pendeteksi Kucing |  |  |  |  |  |
|  | Pembuatan *Database* dan PC *Server* |  |  |  |  |  |
|  | Pembuatan Aplikasi pada Android |  |  |  |  |  |
|  | Integrasi Subsistem dengan Mikrokontroler |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengujian | | | | | |
|  | Pengujian Pendeteksi Beban |  |  |  |  |  |
|  | Uji Coba Akurasi Pendeteksi Kucing |  |  |  |  |  |
|  | Uji Coba Sistem |  |  |  |  |  |
|  | Evaluasi |  |  |  |  |  |
| 5 | Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |

**Tabel 3*.*** Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKa

Ayunita, R. (2016). *Alat Pemberi Makan dan Minum Kucing Terjadwal Otomatis Berbasis Mikrokontroler*. Universitas Gajah Mada.

Badmus, I. (2015). *Design and Construction of an Automatic Pet Feeder Using RFID*. Tallinn University of Technology.

Berhan, T. G., Ahemed, W. T., & Birhan, T. Z. (2015). Programmable Pet Feeder. *International Journal of Scientific Engineering and Research(IJSER)*, *3*(11), 99–104.

GfK SE survey. (2016). INFOGRAPHIC: Most of world owns pets; Dogs are tops. Diambil 10 September 2018, dari https://www.petfoodindustry.com/artic-les/5845-infographic-most-of-world-owns-pets-dogs-are-tops

Howse, J., Hua, Q., Puttemans, S., & Sinha, U. (2015). OpenCV 3 Blueprint (hal. 152–157). Birmingham: Packtpub.

Pertiwi, H. (2016). Beberapa Hal yang Harus Dihindarkan Kucing Kesayangan Anda. Diambil 9 September 2018, dari http://pecintasatwa.com/beberapa-hal-yang-harus-dihindarkan-kucing-kesayangan-anda

Seungcheon, K. (2016). Smart pet care system using internet of things. *International Journal of Smart Home*, *10*(3), 211–218. https://doi.org/2016.10.3.210

Singh, P., Sharma, A. K., Sood, P., & Singh, P. (2015). Remote Controlled and Gsm Based Automated Pet Feeder. *International Journal of Electronics and Electrical Engineering (IJEEE)*, *2*(2), 14–18.

Subaashri, S., Sowndarya, M., Sowmiyalaxmi, D. K. S., Sivassan, S. V, & Rajasekaran, C. (2017). Automatic Pet Monitoring and Feeding System Using IoT. *International Journal of ChemTech Research*, *10*(14), 253–258.

Susanto, E., Dharma, D. N. P., & Iqbal, M. (2013). Rancang Bangun Alat Pemberi Makan Anjing/Kucing Otomatis dengan Kontrol SMS (hal. 22–26).

T. J. Banks. (2016). Cats Remember More Than You’d Think. Diambil 20 Desember 2018, dari https://www.petful.com/behaviors/cats-memories/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pembimbing

**Biodata Ketua**

* 1. **Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Lengkap | Hasna Azhar Fauziyyah Amani |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | D4 – Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 161344013 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bekasi, 10 Desember 1998 |
| 6 | E-mail | [azhar.hasna@yahoo.com](mailto:azhar.hasna@yahoo.com) |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08561086636 |

* 1. **Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Kegiatan | Status dalam kegiatan | Waktu dan Tempat |
| 1 | Program Pengenalan Kampus (PPKK) | Peserta | 2016 di Pudikhub |
| 2 | ESQ Leadership Training | Peserta | 2016 di Politeknik Negeri Bandung |
| 3 | Bela Negara | Peserta | 2016 di Politeknik Negeri Bandung |
| 4 | LKMM TD | Peserta | 2016 di Politeknik Negeri Bandung |
| 5 | Seminar Pasca Campus | Koordinator Acara | 2017 di Politeknik Negeri Bandung |
| 6 | BOT-LKMM TD | Koordinator Acara | 2017 di Politeknik Negeri Bandung |
| 7 | PPKK 2017 | Panitia | 2017 di Politeknik Negeri Bandung |
| 8 | Workshop Fiber Optic | Panitia (Acara) | 2017 di Politeknik Negeri Bandung |
| 9 | Seminar Karya Keilmuan dan Teknologi | Panitia (Humas) | 2017 di Politeknik Negeri Bandung |
| 10 | Paragon Campus Roadshow | Panitia | 2018 di Politeknik Negeri Bandung |
| 11 | LKMM TD | Panitia | 2018 di Politeknik Negeri Bandung |
| 12 | Polban Exhibition | Koordinator Acara | 2018 di Politeknik Negeri Bandung |
| 13 | Dies Natalis POLBAN ke-39 | Panitia | 2018 di Politeknik Negeri Bandung |

* 1. **Penghargaan Yang pernah Diterima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Bidang Karsa Cipta.

Bandung, 5 Januari 2019

Pengusul,

Hasna Azhar Fauziyyah Amani

**Biodata Anggota 1**

1. **Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Lengkap | Muhammad Urfan Nafis |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | D4 Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 151344020 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 20 Maret 1997 |
| 6 | E-mail | [urfanafis@gmail.com](mailto:urfanafis@gmail.com) |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085722363716 |

1. **Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Kegiatan | Status dalam kegiatan | Waktu dan Tempat |
| 1 | Program Pengenalan Kampus (PPKK) | Peserta | 2015 di Politeknik Negeri Bandung |
| 2 | ESQ Leadership Training | Peserta | 2015 di Politeknik Negeri Bandung |
| 3 | Bela Negara | Peserta | 2015 di Pusdikhub Cimahi |
| 4 | Kunjungan Industri 1.0 | Peserta | 2016 di PT. Indosat |
| 5 | Kunjungan Industri 2.0 | Penanggung Jawab | 2017 di PT. SKKL Indosat |
| 6 | Himatel Polban | Wakil Ketua MPH Himatel | 2017 di Politeknik Negeri Bandung |
| 7 | PKM Polban | Peserta | 2018 di Politeknik Negeri Bandung |

1. **Penghargaan Yang pernah Diterima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| 1 | Nilai UN tertinggi program IPA SMAN 15 Bandung | SMAN 15 Bandung | 2015 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Bidang Karsa Cipta.

Bandung, 5 Januari 2019

Pengusul,

Muhammad Urfan Nafis

**Biodata Anggota 2**

1. **Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Lengkap | Nisa Nur Rizka Fitriyani |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | D4 Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIM | 171344023 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 07 Maret 1999 |
| 6 | E-mail | [nisautrof@gmail.com](mailto:nisautrof@gmail.com) |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08138266033 |

1. **Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan tempat |
| 1 | PPKK | Peserta | Agustus 2017, POLBAN |
| 2 | ESA | Peserta | Agustus 2017, POLBAN |
| 3 | Bela Negara | Peserta | Agustus 2017, PUSDIKHUB |
| 4 | Butterfly | Peserta | Agustus 2017, POLBAN |
| 5 | METAGAMA | Peserta | September 2017, POLBAN |

1. **Penghargaan yang Pernah Diterima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Bidang Karsa Cipta.

Bandung, 5 Januari 2019

Pengusul,

Nisa Nur Rizka Fitriyani

**Biodata Dosen Pembimbing**

1. **Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Lengkap | Mohammad Farid Susanto, ST., M.Eng. |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki – laki |
| 3 | Program Studi | Teknik Telekomunikasi |
| 4 | NIDN | 0012016004 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banyuwangi, 12 januari 1960 |
| 6 | E-mail | [mfarids@polban.ac.id](mailto:mfarids@polban.ac.id) |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 08122145120 / 085286777555 |

1. **Riwayat Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Sarjana** | **S2/Magister** | **S3/Doktor** |
| Nama Institusi | Itenas Bandung | UGM Yogyakarta |  |
| Jurusan | Teknik Elektro | Teknik Elektro |  |
| Tahun Masuk-Lulus | 1990-1995 | 2009-2011 |  |

1. **Rekam Jejak Tri Dharma PT**

**C.1. Pendidikan/Pengajaran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
| 1 | Sistem komunikasi serat optik (Teori /Praktek) | wajib | 3 |
| 2 | Jaringan komunikasi data (Teori /Praktek) | wajib | 3 |
| 3 | Teknik Penyambungan (Teori /Praktek) | wajib | 3 |

**C.2. Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| 1 | Perancangan Dan Implementasi Jaringan Komunikasi Menggunakan Radio Internet Protokol Point To Point | MANDIRI POLBAN | 2016 |
| 2 | Perancangan Dan Implementasi Sistem Salam Sapa Untuk Pengunjung Pada Minimarket | MANDIRI POLBAN | 2018 |

**C.3. Pengabdian Kepada Masyarakat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Pengabdian Kepadan masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
| 1 | Aplikasi Intercom via LAN untuk informasi siskamling dan basis data di lingkungan RT/RW | DIPA POLBAN | 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Bidang Karsa Cipta.

Bandung, 5 Januari 2019

Pendamping,

Mohammad Farid Susanto, ST., M.Eng.

1. Justifikasi Anggaran Kegiatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Jenis Perlengkapan | Volume | Harga Satuan(Rp) | Nilai (Rp) |
| * Raspberry Pi 3 B+ | 2 buah | 645.000 | 1.290.000 |
| * Raspberry Pi Camera Module 8MP | 2 buah | 450.000 | 90.000 |
| * LED Monitor 19 inch | 1 buah | 1.200.000 | 1.200.000 |
| * Heatsink Raspberry PI 3 | 2 buah | 20.000 | 20.000 |
| * Arduino Mega 2560 Full Kit | 2 buah | 200.000 | 400.000 |
| * *Load Cell* 1 kg | 2 buah | 75.000 | 150.000 |
| * *Load Cell* 20 kg | 2 buah | 65.000 | 130.000 |
| * Modul HX711 | 4 buah | 25.000 | 100.000 |
| * *Micro-SD Sandisk Ultra* 64 GB | 1 buah | 250.000 | 250.000 |
| * Motor DC | 2 buah | 10.000 | 20.000 |
| * Modul SR04 | 2 buah | 30.000 | 60.000 |
| * Transistor BC547 | 4 buah | 1.500 | 6.000 |
| * Dioda IN4007 | 4 buah | 500 | 2.000 |
| * LED Super Bright Putih | 4 buah | 500 | 2.000 |
| * Adaptor 5V 2.5A | 2 buah | 70.000 | 140.000 |
| * Adaptor Arduino 9V/1A | 2 buah | 45.000 | 90.000 |
| SUB TOTAL (Rp) | | | 3.950.000 |
| 1. Bahan Habis Pakai | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| * Toolkit instrument | 2 set | 480.000 | 960.000 |
| * Obeng instrument | 2 set | 100.000 | 200.000 |
| * Solder | 1 buah | 150.000 | 150.000 |
| * Stand Solder | 1 buah | 33.000 | 33.000 |
| * Lem tembak 10W | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| * Protoboard | 2 buah | 60.000 | 120.000 |
| * Digital Multimeter | 1 buah | 500.000 | 500.000 |
| * Toolbox | 2 buah | 70.000 | 140.000 |
| * Kabel *Jumper* | 5 set | 10.000 | 50.000 |
| * Kabel Warna | 2 set | 10.000 | 20.000 |
| * Kabel Serial | 2 buah | 25.000 | 50.000 |
| * PCB Matrix | 4 buah | 10.000 | 40.000 |
| * Socket Kabel | 15 buah | 5.000 | 75.000 |
| * Casing Alat | 1 buah | 850.000 | 850.000 |
| * Baut & Mur | 1 Set | 30.000 | 30.000 |
| * Lem Korea | 3 buah | 10.000 | 30.000 |
| * Duplex | 2 lembar | 10.000 | 20.000 |
| * Lotfett | 1 buah | 45.000 | 45.000 |
| * Timah Solder | 1 buah | 55.000 | 55.000 |
| * Kertas | 2 rim | 50.000 | 100.000 |
| * Tinta Printer | 1 set | 200.000 | 200.000 |
| SUB TOTAL (Rp) | | | 3.768.000 |
| 1. Perjalanan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| * Bensin keperluan pembelian barang dan uji coba alat | 30 liter | 10.400 | 312.000 |
| * Parkir | 10 kali | 3.000 | 30.000 |
| SUB TOTAL (Rp) | | | 342.000 |
| 1. Lain-lain | Volume | Harga Satuan (Rp) | Nilai (Rp) |
| * Publikasi Seminar Nasional | 1 kali | 1.500.000 | 1.500.000 |
| * Konsumsi | 15 kali | 50.0000 | 750.000 |
| * Biaya berlangganan internet (bulanan) | 4 kali | 400.000 | 1.600.000 |
| * Biaya Pemakaian Pulsa | 4 kali | 100.000 | 400.000 |
| SUB TOTAL (Rp) | | | 4.250.000 |
| TOTAL | | | 12.310.000 |
| (Terbilang dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) | | | |

1. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama  **NIM** | Program Studi | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) | Uraian Tugas |
| 1 | Hasna Azhar Fauziyyah Amani **161344023** | D4 Teknik Telekomunikasi | 16 | perancangan pendeteksi kucing menggunakan metode *mechine learning*, integrasi subsistem mekanik dan *software*, |
| 2 | Muhammad Urfan Nafis  **151344020** | D4 Teknik Telekomunikasi | 16 | pembuatan sistem katup otomatis, pembuatan sistem pendeteksi berat, integrasi subsistem mekanik dan *software*, integrasi seluruh sistem |
| 3 | Nisa Nur Rizka Fitriyani **171344023** | D4 Teknik Telekomunikasi | 16 | perancangan *database* sistem, perancangan aplikasi android, integrasi dengan *smartphone* dan *database.* |

1. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana



1. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan
2. **Ilustrasi Sistem**



Kucing datang ke “Alat Pemberi Makan Kucing” (**1**). Sebelum mendekati alat, kucing akan melewati sensor beban yang akan mengukur massa dari kucing tersebut (**2**). Kamera pada alat pemberi makan kucing akan mendeteksi kedatangan kucing dan akan melakukan pengolahan citra untuk mengetahui apakah kucing tersebut merupakan kucing yang *valid* (**3**). Apabila kucing yang datang untuk makan tersebut *valid* dan sesuai pada jadwal profilnya, dinamo akan mendorong makanan keluar (**4**). Makanan yang dikeluarkan akan ditempatkan pada tempat makan yang dibawahnya terdapat sensor beban makanan (**5**). Sensor tersebut akan mengukur massa makanan yang dikeluarkan oleh alat, sehingga jumlah makanan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan kucing.

Komponen-komponen pendukung alat, seperti rangkaian motor, dan sensor-sensor berat terhubung ke mikrokontroler sedangkan kamera akan terhubung ke mini-PC Raspberry Pi sebagai *image prossessing* dan server. Seluruh komponen ini ditempatkan didalam casing dibawah tempat kontainer makanan (**6**). Meskipun Raspberry PI dapat digunakan sebagai mikrokontroler, penggunaan arduino diperuntukan karena Raspberry PI sudah sangat terbebani dengan kamera dan *server* sehingga perlu adanya arduino untuk membagi tugas sehingga meminimalisir terjadinya *overheat*.

Alat dapat dikonfigurasikan menggunakan *smartphone* yang terhubung melalui jaringan internet (**8**). Pemilik dapat mengatur profil setiap kucing seperti mengatur jadwal makan atau jumlah makanan yang diberikan pada setiap kucing peliharaannya.

1. **Blok Diagram Sistem**



Komponen utama pada “Alat Pemberi Makan Kucing” ini adalah mikrokontroler/mini-PC yang terhubung dengan komponen-komponen lainnya. Mini-PC Raspberry Pi ini akan menerima data dari tiga buah komponen sensor beban. Fungsi dari masing-masing sensor beban tersebut adalah untuk mendeteksi dan mengetahui massa dari kucing dan mendeteksi massa makanan yang ada pada tempat makan, sehingga pemilik dapat mengetahui apakah makanan yang dikeluarkan oleh alat telah habis dimakan oleh kucing. Sedangkan Sensor Ultrasonic sebagai indikator ketersediaan makanan pada kontainer makanan alat tersebut. Data-data ini akan diolah pada Raspberry Pi dan datanya dapat diakses oleh pemilik hewan melalui *smartphone-*nya.

Kamera berfungsi untuk mengambil gambar secara *real-time* (mengambil video) yang kemudian akan dikirimkan ke *mini-pc* untuk dilakukan proses pengolahan gambar. Hasilnya, alat akan mengenali kucing yang akan makan pada alat ini, sehingga alat hanya memberikan makan pada kucing tertentu sesuai dengan jadwalnya dan jumlah makanan yang telah ditentukan oleh pemilik kucing. Kemudian, dinamo akan mendorong makanan keluar ke tempat makan kucing yang dibawahnya terdapat sensor beban.


Alat ini akan terhubung dengan *smartphone* pemilik hewan melalui internet. Pemilik hewan dapat mengakses data pada alat pemberi makan kucing ini untuk mengetahui jumlah persediaan makanan, informasi mengenai berat kucing, apakah makanan telah dimakan habis, atau kucing mana yang tengah makan.

1. ***Flow Chart* Sistem**



Sistem akan menerima data dari sensor beban (untuk kucing) untuk mendeteksi apakah ada kucing atau objek lain di dekat alat. Apabila terukur suatu massa, ada kemungkinan adanya suatu objek tertentu, sehingga gambar yang diambil dari kamera dikirimkan ke mini-PC untuk dilakukan identifikasi. Bila yang teridentifikasi adalah kucing dan kucing yang teridentifikasi adalah kucing, maka kamera akan melalakukan langkah yang selanjutnya yaitu *cat recognation.* jika kucing yang terpindai *valid,* dilakukan pengecekan jadwal makan dari kucing yang teridentifikasi tersebut. Jika bukan jadwal makannya, notifikasi akan dikirimkan ke pemilik bahwa kucing meminta makan. Setelah itu, tergantung dari keputusan pemilik, pemilik kucing dapat memberikan makan atau tidak pada kucing tersebut.

Kemudian dilakukan pengecekan ketersediaan makanan kucing pada alat. Jika tidak tersedia makanan, pemilik akan menerima notifikasi bahwa makanan kucing tidak tersedia dan perlu dilakukan pengisian ulang. Sebailknya, jika tersedia makanan kucing, makanan akan dikeluarkan. Alat akan men-*delay* selama beberapa waktu tertentu. Setelah *delay* habis, dilakukan pengecekan apakah makanan telah habis dimakan menggunakan sensor beban. Saat makanan terdeteksi tidak habis, massa sisa makanan akan diterima pada notifikasi pemilik.



Proses ini dilakukan pada **Raspberry Pi 3.** Input video berasal dari tangkapan modul kamera pada panel depan alat. Apabila wajah kucing dikenali, proses selanjutnya adalah pengecekan jadwal makan kucing. Jika tidak ada kucing terdeteksi, frame selanjutnya akan diambil untuk dilakukan pendeteksian muka kucing. Input Video akan selalu ada selama mikrokontroler mendeteksi adanya beban pada timbangan kucing.